### 1. Название проекта:

UDSU Assistance — интеллектуальный чат-бот для студентов УдГУ

### 2. Цель проекта:

Создать цифрового помощника для студентов УдГУ, который быстро и корректно отвечает на вопросы о расписании, корпусах, документах, ИИАС, distEdu и сессиях.

### 3. Задачи проекта:

- Снизить нагрузку на кураторов и деканаты

- Облегчить адаптацию первокурсников

- Обеспечить быстрый доступ к информации студентам

### 4. Функциональные требования:

- Поддержка VK

- Обработка пользовательских запросов через ИИ

- Классификация запроса по теме

- Выдача ссылок, документов и инструкций по запросу

- Поддержка FAQ, расписаний, справок, карт корпусов, интеграций с ИИАС и distEdu

- Ведение логов запросов

### 5. Нефункциональные требования:

- Время ответа ≤ 3 секунд

- Доступность сервиса 24/7

- Безопасность данных студентов

- Лёгкая масштабируемость и обновление базы знаний

### 6. Технологический стек:

- Язык: Python (?)

- Фреймворк для бота: vk_io

- Модель ИИ: оффлайн LLM (Llama/GPT4All) + prompt engineering

- База знаний: PostgreSQL

- Каналы: VK

### 7. Архитектура системы:

- Пользователь → чат-бот (VK)

- Модуль NLP → классификация запроса

- Модуль поиска → обращение к базе знаний

- Ответ пользователю → текст, ссылка, документ

### 8. Интеграции и источники данных:

- Официальный сайт УдГУ

- Порталы ИИАС и distEdu

- Внутренние данные университета (для студентов)

### 9. Интерфейсы и UX:

- Чат-бот с простым интерфейсом: ввод вопроса → получение ответа

- Возможность уточняющих вопросов

- Кнопки для быстрого доступа к популярным темам

- Минималистичный и чистый дизайн

### 10. Этапы реализации / спринты:

(по Agile, 2 недели каждый)

- Sprint 1: Прототип + архитектура

- Sprint 2: Модуль классификации + база знаний

- Sprint 3: Английская локализация + загрузка контента

- Sprint 4: Интеграции с порталами

- Sprint 5: Оптимизация, тестирование, подготовка к демо

### 11. Критерии готовности / тестирования:

- Все запросы корректно классифицируются ≥90%

- Время ответа ≤2 сек

- Проверка всех интеграций

- Работоспособность на Telegram и VK

- Полная документация для администратора

### 12. Примечания / ограничения / лицензия:

- Проект будет под лицензией MIT

- Сбор личных данных студентов минимален, GDPR/RU-закон соблюден